1. BRD (Bussiness Requirement Definition)
  Busines process
  Dokumen
  Data
  Alur umum
  Aplikasi apa
  Fitur
  Time Line
  MPVP
  MVP
2. UI/UX
  Dokumen tampilan
  penjabaran dari BRD dlm bentuk gambar/proto type

1. TECHNICAL DESIGN
  interaksi antar aplikasi
  data
  diagram aplikasi (develoyment diagram)
  aplikasi A butuh B
  Data A ambil dari data B pake apa: API, messege broker, dll
  teknologi menggunakan apa, dll
  ERD
  Relasional DB
2. ARSITECKTUR REVIEW
  Mereview Hasilt Technical Design
  - Infrastruktur arsitek
  - Security arsitek
  - Depelovment arsitek
  - Front end arsitek
  Memastikan apa yg dibuat sudah baik.
  Topik:
  - performance, spek server, trafic, dll
  feed back, revisi lg bagian Technical design
3. API SPEC
  kesepakatan format API:
  Request apa, respond sprti apa
  jumlah API
  ex:
  API/Produk
  API/banner
  Format Jyson, parameter query

Contoh: https://github.com/ProgrammerZamanNow/kotlin-restful-api

Development
Backend -Front End - QA (Quality Assurance otomatis) ==> semua based on API spec → pararel

1. Non Product Depelyment
  Deploy-Qa-Staging- Sandbox
  Buat : CI/CD
  repo-Git
2. TESTING
  End to end test
  Performance test
  Security test
3. Production Deployment
  A/B testing
  dll

Maintenance / improvement
Monitoring:
total trafic
total user
respond time
dll